Администрация Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     14.06.2017                                                  № 41

Об утверждении дизайн -проекта «Моя малая Родина»

по комплексному благоустройству центральной части

хутора Верхнесолоновский Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района Волгоградской области, включенной в муниципальную  программу «Комплекс мероприятий по благоустройству территории х.Верхнесолоновский», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017         № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района  Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый дизайн - проект «Моя малая Родина» по комплексному благоустройству центральной части хутора Верхнесолоновский Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, включенной в муниципальную  программу «Комплекс мероприятий по благоустройству территории х.Верхнесолоновский», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава  Верхнесолоновского

сельского поселения                                                      В.В.Иванцов

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХУТОРА ВЕРХНЕСОЛОНОВСКИЙ

2017

Администрация Вересолоновского сельского поселения  Суровикинского муниципального района Волгоградской области

14.06.2017

УтвержденууууУУУУууу

ПАСПОРТ

Проекта  «Моя малая Родина»

по комплексному благоустройству центральной части

хутора Верхнесолоновский

Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района Волгоградской области

| Наименование администрации | Администрация Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Моя малая Родина» по комплексному благоустройству центральной части хутора Верхнесолоновский |
| Цели и задачи | Цели:комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории населенного пункта, создание комфортных эмоционально благоприятных условий проживания и культурно массового отдыха населения. Задачи: объединение усилий органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в вопросах благоустройства и озеленения территории населенного пункта, активизация творческого потенциала и воспитание бережного отношения к окружающей среде, оборудование детских и спортивных площадок в соответствии с современными требованиями и методическими рекомендациями по воспитанию здорового образа жизни, создание единого пространства для культурно-массового отдыха и занятия физической культурой и спортом |
| Место реализации | Территория хутора Верхнесолоновский Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| Ожидаемые результаты | Улучшение окружающего ландшафта и архитектурного облика населенного пункта, улучшение экологической обстановки и создание комфортных и благоприятных, безопасных условий для проживания, отдыха и занятия физической культурой и спортом, туристическая привлекательность и как следствие улучшение социально-экономических показателей. |
| Целевая группа, на которую рассчитан проект | Население Верхнесолоновского сельского поселения с приоритетом на подрастающее поколение, а также гости, приезжающие на территорию Верхнесолоновского сельского поселения |
| Механизм реализации( перечень действий, мероприятий ) | 1. Разработка муниципальных правовых актов и иных документов в пределах своих полномочий для осуществления реализации проекта; 2. обеспечение документации для закупок товаров, услуг, работ в соответствии с 44-ФЗ; 3. Осуществление мероприятий по благоустройству: – устройство системы водопровода, энергоснабжения, озеленения. - Обустройство детской площадки и спортивного комплекса; мест для отдыха. - Осуществление работ по обустройству дорожек и парковочной стоянки. 4. Координации выполненных работ в соответствии с календарным планом; 5. Оценка эффективности и результативности проекта; 6. Осуществление постоянного технического надзора в ходе строительно-монтажных работ |
| Этапы и сроки реализации | Срок реализации проекта: Март – октябрь 2017г Этапы: 1. Подготовительный: анализ состояния участка, постановка целей и задач, разработка проекта, определение объема работ, составление карты- схемы Март 2017 г 2. Практический- реализация проекта: – монтаж поливочного водопровода, электрооборудования. - монтаж детской площадка и спортивного комплекса; - обустройство тротуара, ограждения и парковочной стоянки; - организация озеленения; - установка малых архитектурных форм. Май – сентябрь 2017 3. Заключительный: Устранение недоделок и уборка территории. Октябрь 2017 4.Общая продолжительность производства работ при максимальном числе работающих 14 человек-37 рабочих дней ,согласно календарного графика. |
| Технико-экономическое обоснование | х. Верхнесолоновский- является Административным центром Верхенсолоновского сельского поселения в х.постоянно проживает 726 человек В планировочном отношении населенный пунктах. Верхнесолоновский имеет достаточно упорядоченную структуру. В центре населенного пункта сформировался общественный центр. Площадь населенного пункта 92000кв.метров. Площадь комплексного благоустройства, предусмотренная проектом составит 1050 кв.метров, что позволит значительно увеличить и улучшить благоустроенную территорию центральной части населенного пункта. Площадь тротуаров и площадок составит 362 кв.м, газон 257 кв.м, устройство асфальтобетонной площадки для парковочной стоянии автотранспорта96 кв.м, обустройство водопровода 94 м, обустройство освещения 60м, размещение спортивного комплекса 100 кв.м, обустройство детской игровой площадки 200кв.м, количество деревьев 32, кустов роз 30,малые архитектурные формы в количестве 32 шт. Общая стоимость реализации проекта составит 3062600,00 рублей. |
| Эффективность от реализации проекта | Комплексный подход к освоению территории населенного пункта, решение задач эстетического, физического и социально - нравственного воспитания населения хутора, создание комфортных благоприятных и безопасных условия для проживания, здорового отдыха и занятия физической культурой и спортом, приведет к улучшению демографической обстановки, сокращению естественной миграции населения и как следствие закрепления молодежи на селе, приезд молодых специалистов, создание новых рабочих мест, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, что создает условия для развития производства и как результат улучшение социально- экономического положения поселения и благосостояния граждан. |
| Проектные материалы | -Рабочий проект; -проектно-сметная документация |
| Фамилия, Имя, Отчество автора проекта , контактные данные | Иванцов Владимир Викторович 89023868355 , факс -88447397738. |