**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСОЛОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **15.02.2018 года № 6-П**

**Об утверждении плана по организации**

**и проведению противопаводковых мероприятий**

**на территории Верхнесолоновского сельского**

**поселения Суровикинского муниципального**

**района Волгоградской области**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", уставом Верхнесолоновского сельского поселения,

 в целях сохранения от разрушения паводковыми водами жилых домов, хозяйственных построек, подъездных путей к населенным пунктам в период прохождения паводка на территории Верхнесолоновского сельского поселения на 2018 год, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план проведения противопаводковых мероприятий на территории Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 2018 году.

2. Создать противопаводковую комиссию Верхнесолоновского сельского поселения в составе:

Иванцов В.В. – глава Верхнесолоновского сельского поселения, председатель комиссии;

Харитонова Н.И. – председатель ОНТ «Солоновское», заместитель председателя (по согласованию);

Якушева О.В. – специалист администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Фисенко С.Н. – депутат Совета депутатов Верхнесолоновского сельского поселения (по согласованию);

Гелаев Х.С. - депутат Совета депутатов Верхнесолоновского сельского поселения (по согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Верхнесолоновского

сельского поселения В.В.Иванцов



Утвержден

 постановлением

 администрации Верхнесолоновского сельского поселения

 от 15.02.2018г.№ 6-П

**П Л А Н**

**Противопаводковых мероприятий по подготовке и пропуска паводка на**

**объектах гидротехнических сооружений Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района в 2018 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятий** | **Срок исполненеия** | **Ответственные за исполнение** |
| 1. | Провести обследование и подготовить к сбросупаводковых вод гидротехнические сооружения,проверить их состояние и готовность к пропуску паводковых вод с составлением актов. | 20.02.2018 г. | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В.,специалист администрацииЯкушева О.В. |
| 2. | Подготовить необходимое количество ГСМ для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод, определить место выбора песка. | До 25.02.2018г. | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В., |
| 3. | Создать комиссию по подготовке и обеспечениюбезаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод. | 19.02.2018г. | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В. |
| 4. | Организовать круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на водных объектах.Определить ответственное лицо осуществляющеенаблюдение за паводковой обстановкой на территории Верхнесолоновского с/поселения | в период паводка | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В.,Специалист администрацииЯкушева О.В. 9-77-38 |
| 5. | Организовать временные гидрологическиепосты на водных объектах - мосты, плотины : х. Нижнесолоновскийх.Верхнеаксёновскийх. Пещеровский. | С 25.02. 2018г. | Бесингалиева Жуайра Габдулхановна 8-904-410-90-61; (по согласованию)Машкаев Али Сайд- Эмиевич8-902-386-02-05;(по согласованию)Гелаев Хамзат Сайдахмадович (по согласованию)8-904-435-16-44; |
| 6. | Организовать устойчивую связь с районом/службы ЕДДС; ГО ЧС/ на период проведения работ по пропуску паводковых вод. | в период паводка | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В., |
| 7. |  Провести работы по очистке русел рек и балок, устранить имеющиеся препятствия /мелкий мусор,ветки, пластиковые бутылки/. | Послепаводка | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В.,специалист администрацииЯкушева О.В. |
| 8. |  Подготовить площадки и организовать помещения для эвакуации сельскохозяйственных животных из зоны подтопления, обеспечить места отстоя животных запасами кормов и воды. | В период паводка | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В.,ведущий специалист администрации Королева Т.Е. |
| 9. | Регулирование поверхностного стока на водосборах и в русле реки, отвод паводковых вод. | В периодпаводка | Глава Верхнесолоновскогосельского поселенияИванцов В.В.,ведущий специалист администрации Королева Т.Е. |